Lista de Características

(P)rioridade X (E)sforço X (R)isco X (B)aseline

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | | Característica | (P) | (E) | (R) | (B) |
| 2 | | Gestão do Estoque | C | M | B | 1 |
| 3 | | Cadastramento de produtos | C | A | A | 1 |
| 4 | | Remoção de produtos do estoque | C | A | A | 1 |
| 6 | | Apoio ao caixa | C | M | M | 1 |
| 8 | | Cadastramento dos clientes | C | M | A | 1 |
| 9 | | Emissão de notas fiscais | C | B | B | 1 |
| 10 | | Segurança | C | A | A | 1 |
| 11 | | Geração de orçamentos | C | M | B | 1 |
| 17 | | Atualização de dados do cliente | C | M | A | 1 |
| 25 | | Relatórios sobre lucros e gastos | C | A | A | 1 |
| 1 | | Consulta de pagamentos pendentes | I | M | B | 2 |
| 5 | Geração de relatórios de ganhos diários | | I | A | M | 2 |
| 12 | | Aviso de produtos faltantes | I | B | M | 2 |
| 13 | | Registro de encomendas | I | M | M | 2 |
| 14 | | Ficha de fornecedores | I | A | B | 2 |
| 20 | | Inicialização automática | I | M | A | 2 |
| 21 | | Previsão de entregas | I | A | A | 2 |
| 22 | | Bloqueio por senha | I | A | A | 2 |
| 7 | | Cobrança dos clientes | U | A | B | 3 |
| 15 | | Criação de listas para compras | U | B | B | 3 |
| 16 | | Encaminhamento de pedidos | U | A | A | 3 |
| 18 | | Aviso de atraso de entregas | U | A | M | 3 |
| 19 | | Aviso de atraso de encomendas | U | A | M | 3 |
| 23 | | Relógio | U | B | B | 3 |
| 24 | | Aviso de encerramento | U | B | M | 3 |

**Legenda**:

(P): Prioridade da característica definida pelo cliente.

C: Crítica (não tem sentido desenvolver esta versão do sistema sem esta característica)

I: Importante (podemos conviver sem esta característica nesta versão do sistema)

U: Útil (esta característica pode ser útil, mas não fará falta nesta versão do sistema)

(E): Esforço da característica definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(R): Risco da característica não ser implementada dentro do prazo e custo definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(B): Baseline

1: Primeira versão do sistema (contém todas as características críticas, podendo ter algumas características importantes e úteis).

2: Segunda versão do sistema (contém todas as características Importantes, podendo ter algumas características úteis).

3: Terceira versão do sistema (contém todas as características úteis).